攀枝花市仁和抽水蓄能项目

优选业主方案

（征求意见稿）

根据国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（国能发新能〔2021〕39号）、四川省能源局《关于做好我省抽水蓄能电站前期工作有关事项的通知》（川能源〔2021〕17号）要求，采用市场化竞争原则，结合攀枝花实际情况，采用综合评价方式，为赋能攀枝花产业发展、投资较大的企业，配置攀枝花市的仁和抽水蓄能电站项目。

- 优选依据

根据国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》（国能发新能〔2021〕39号）要求，“形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业”；四川省能源局《关于做好我省抽水蓄能电站前期工作有关事项的通知》（川能源〔2021〕17号）要求，“抽水蓄能中长期发展规划是开展抽水蓄能电站前期工作和核准依据，必须坚持先规划后建设的原则”“要依法依规确定开发主体”；采用综合评分法确定项目法人，即“响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投资人为成交候选投资人的评审方法”。

- 优选原则

- 公平公正。严格执行抽水蓄能项目优选业主有关文件规定，坚持公平竞争原则，对所有市场主体一视同仁、公平对待。

- 严格规范。严格规范抽水蓄能项目优选业主工作所有环节，所有参与优选工作的工作人员签署廉政承诺和保密承诺。

- 公开透明。抽水蓄能项目优选业主坚持公开透明，主动向全社会公开申报要求和优选情况。

- 项目概况

- 建设地点：攀枝花市仁和区平地镇波西村，东经101°48′36″，北纬26°07′41″。

- 建设目标：利用乌东德水电站作为下水库，新建上水库和电站厂房等。大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程1551m，坝顶长度约443m，最大坝高108m，水库正常蓄水位1545m，调节库容1041.8万m³。电站装机300万千瓦（一期120万千瓦）。承担四川电网调峰、填谷、调频、调相、储能、紧急事故备用、新能源消纳急需的工程，并为攀枝花水资源配置工程提供水源。

- 投资规模：总投资约150亿元（一期66亿元）。

- 优选程序

优选工作按照“公平公正、严格规范、公开透明”原则，采用“评定分离”方式确定中选企业，具体程序如下：

流程为：发布公告→企业报名→企业编制申报文件并递交文件→专家评审。

- 发布公告。市发展改革委印发优选业主公告，在攀枝花市政府、市发展改革委门户网站发布，公告包括项目场址、规模、初步接入条件等前期工作信息，以及申报承诺、申报格式等要求。

- 企业报名。优选公告发布后5个工作日内，有申报意向的企业通过市发改委（政府公共资源网）领取工作文件。

- 递交文件。申报企业按照工作文件要求，编制项目申报文件，根据市发展改革委优选通知要求，在指定时间和指定地点递交密封的申报文件，逾期不再接收。

- 专家评审。申报企业递交申报文件后10个工作日内，市发改委组织专家按照优选评分办法开展评审工作。

- 优选条件

（一）电价条件

上网电价统一按照国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号），执行两部制电价政策。同时根据国家能源局四川监管办公室、四川省发展和改革委员会、四川省能源局电力市场化交易有关政策执行。

（二）企业基本条件

申报企业必须具备以下条件并作出相应承诺：

1．一个集团只能有一个投资主体参与项目的申报。

2．申报企业以最高级别母公司为准，2021年度负债率应低于80%，总资产应在30亿元及以上。

3. 申报企业（以最高级别母公司为准）作为开发主体，一般应具备大型抽水蓄能电站或水电站项目建设管理经验。

4．申报企业未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信企业名单”、未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”，查询时间以申报文件递交截止日为准。

5．申报企业一年内在四川省行政区域未发生重大、特别重大生产安全责任事故，未发生2次以上较大生产安全责任事故并负主要责任，不存在重大隐患整改不力问题。

6．申报企业应承诺项目核准、开工、建成及并网时间。承诺在优选结束后（攀枝花市发展改革委印发文件确定中选企业之日起计算），在项目纳入四川省抽蓄“十四五”实施方案的条件下，一年内取得核准支持性文件；核准后，项目一年内开展主体项目施工。

7．申报企业应承诺严格按照申报文件有关工程技术指标落实项目建设，设计、施工、验收、评估等方案严格遵守国家、地方、行业相关标准、规程规范、技术管理要求。

8．申报企业应承诺项目建设满足国家与地方政府关于水土保持、环境影响、生态恢复等方面的要求。

9．申报企业应承诺做好项目建设、验收和运行工作，配合国家可再生能源信息管理中心做好运行监测，及时报送数据，接受并配合对项目设计和技术方案的监督检查。

10．申报企业应承诺优选相关材料和数据仅用于本次优选工作，按规定做好相关保密工作。

11．申报企业应承诺申报材料真实性、合法性。

12．申报企业应承诺自愿承担国家和省政策变化带来的风险。

（三）优选资格性检查、符合性检查、评分标准（见附件）

- 履约保证金要求

成交投资人与攀枝花市人民政府签订抽水蓄能项目投资协议后，需在48个月内持续提供有效的履约保证，缴纳人民币壹仟万元整履约保证金，考虑投资人现金流和不增加企业负担，履约保证金可为银行开具的保函。

保证金退还方式：项目履约保证金（为不可撤销保证金）总额 ***元（履约保证金总额不超过项目总投资额的5%），保证金不计利息。

项目竞争优选成交企业履约保证金相应的返还期限和条件。

- 项目自开发合同签订并按要求完成核准后，返还50%。

- 项目按要求主体工程开工建设后，返还50%。

- 其他

优选工作相关时间安排详见相关通知。

联系人及联系电话。攀枝花发展和改革委员会新能源科李波，0812-3336692。

附件：1．服务需求、商务需求

2．资格性检查、符合性检查、评分标准

3．响应文件编制要求

4．申报资料装订格式

攀枝花市发展和改革委员会

2022 年    月     日

附件1

服务需求、商务需求

- 服务需求

※（一）投资实施要求：

攀枝花仁和抽水蓄能电站项目业主，具体实施要求包括但不限于：

- 投资人须按照《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》要求，加快推进前期工作。

- 投资人负责项目前期工作开展、项目申报及其他前期手续办理、建设及运营，产生的所有费用均由投资人承担。

- 攀枝花市人民政府将协助投资人办理相关手续。

- 项目推进时间要求：

（1）应按攀枝花市人民政府要求，最大限度争取该项目提前取得核准批复；

（2）在取得项目核准后，在1年内开展主体项目施工。

※（二）项目运作方式：投资人全部承担投融资以及建设、设备、运营维护等方面的风险，且资产的所有权为投资人所有。同时攀枝花市人民政府不做任何投资回报率的保证,也不为其提供融资担保。

※（三）项目其他要求：

- 投资人应做好资源站点保护

加强与自然资源、生态环境、林草、水利等部门沟通协调，做好与生态保护红线划定及相关规划工作的衔接，在符合生态环境保护要求的前提下，为抽水蓄能预留发展空间。加强对储备项目站址资源的保护工作。

- 投资人应积极推进项目进度

妥善做好环境保护和移民安置工作。全面贯彻绿色施工理念，减少施工过程可能给环境带来的不利影响。妥善做好建设征地移民安置工作，推动移民收益与电站开发利益共享，提高移民后续发展能力，促进经济社会高质量发展。

- 商务需求

### ※（一）实施时间、实施地点

- 实施时间

- 应按攀枝花市人民政府要求，最大限度争取该项目提前取得核准批复。

- 在取得项目核准后，在1年内开展主体项目施工。

- 实施地点

建设位置：攀枝花市仁和区平地镇。

### ※（二）知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用投资人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### ※（三）培训

投资人应提供对比选人的基本免费培训。

### ※（四）踏勘现场

- 本项目比选人不组织集中踏勘现场。若需踏勘现场请投资人自行与比选人联系。

- 无论投资人是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投资人自行承担。

### （五）其他

本次比选的合法性由攀枝花市人民政府负责。

注：“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

附件2

资格性检查、符合性检查、评分标准

- 资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投资人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体（以最高级别母公司为准）资格要求 | （1）总资产应在30亿元及以上。（提供投资人2021年度经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表（财务报表须至少包括现总资产、净资产）复印件加盖投资人公章） （2）投资人必须有从事过抽水蓄能电站或水电站项目的经验，并有能力承担本抽水蓄能项目建设所需的所有费用。（提供承诺加盖投资人公章） |
| 2 | 财务要求（以最高级别母公司为准） | 投资人资产负债率不能超过80%。（提供投资人2021年度经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表（财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表）复印件加盖投资人公章） |
| 3 | 信用要求 | （1）投资人没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，投资人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态，投资人无重大不良资产或不良投资项目；投资人近三年内无不良经营行为，没有发生过重大生产安全和质量事故或重大投诉事件；投资人没有被省级及以上建设主管部门或行业主管部门规定禁止参加本地区建设活动。（提供承诺加盖投资人公章） （2）按照财政部《关于在政府招商活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府招商网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招商严重违法失信行为记录名单的投资人，拒绝其参与政府招商活动。投资人须无以上情况。（提供承诺加盖投资人公章） |

- 符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）的签名或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本比选文件服务需求中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本比选文件商务需求中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 比选有效期 | 响应文件内容 | 比选有效期为响应文件递交截止时间起90天。 |
| 6 | 报价 | 投资人报价 | 投资人报价按响应文件规定报价。 |

- 评分标准

| 序号 | 项目及分值 | 分项及分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业带动(满分15分) | 15分 | 与攀枝花水资源配置工程有效衔接配合，助力水资源优化配置，保障攀枝花干热河谷供水安全，促进特色农业发展，改善攀枝花水生态环境状况，保障攀枝花绿色高质量发展，筑牢长江上游生态屏障，巩固提升脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略。 |  |
| 2 | 前期工作 (满分15分) | 15分 | 申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）近三年（以本项目资源配置公告发布日倒推）与攀枝花市政府签订投资开发协议得5分。 | 相关支持文件 |
|  |  |  | 若申报企业与乌东德水电站法人不一致的，申报企业应与乌东德水电站法人签订相关协议，企业自主协商取得相关协议的得10分，由政府协商取得相关协议的得3分，没有取得的得0分。(取得相关协议的企业应具有以下条件：1.满足本优选方案5.2款企业基本条件第2、3、4条； 2.提供设计单位编制的仁和抽水蓄能电站对乌东德水电站影响分析、预可行性报告。) |  |
| 3 | 企业能力 (满分25分) | 投资能力 （18分) | 截至2021年12月31日，申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）总资产≥100亿元得5分；100亿元＞总资产≥30亿元，按总资产×（5/100）计算得分。 | 会计事务所出具的财务审计报告，加盖事务所公章(境外的需事务所负责人签字)。 |
|  |  |  | 截至2021年12月31日，世界三大信用评级机构（标准普尔、穆迪、惠誉）对申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）长期国际信用评级A级及以上得5分；国际信用评级A级以下且B级及以上得3分；国际信用评级B级以下且C级及以上得1分。 |  |
|  |  |  | 截至2021年12月31日，申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）资产负债率低于55%得8分；60%＞资产负债率≥55%得6分；70%＞资产负债率≥60%得4分；80%＞资产负债率≥70%得2分；资产负债率≥80%不得分。 | 会计事务所出具的财务审计报告，加盖事务所公章(境外的需事务所负责人签字)。 |
|  |  | 历史业绩 (5分) | 近十年（2012年1月1日至比选截止时间），申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）累计控股投资或运营或设计总装机规模≥3000万千瓦的水电站（或300万千瓦抽水蓄能电站）得5分；3000万千瓦＞累计控股投资或运营或设计总装机规模的水电站≥1000万千瓦（或300万千瓦＞抽水蓄能电站≥200万千瓦）得3分；1000万千瓦＞累计控股投资或运营或设计总装机规模的水电站≥500万千瓦（或200万千瓦＞抽水蓄能电站≥100万千瓦）得1分；其它得0分。 | 发电业务许可证 |
|  |  | 开工承诺（2分） | 承诺项目核准后，在1年内开展主体项目施工得2分，否则不得分。 | 提供承诺函 |
| 4 | 设备与技术方案先进性（满分20分） | 设备（5分） | 按照项目建设设备选型是否合理，是否满足环保、安全等相关要求进行综合评估。 | 项目建设方案 |
|  |  | 建设方案（5分） | 根据编制的项目建设方案深度，满分5分，未编制得0分。 |  |
|  |  | 工期控制（5分） | 项目施工组织编制合理，根据是否能够满足攀枝花水资源配置工程取水工期要求等各方面进行综合评估。 | 项目建设方案 |
|  |  | 环境友好 (5分) | 技术方案中，采用各项环境友好保障措施合理有效的，得5分。措施包括但不限于与周边环境风貌融合、编制生态(临时用地)修复方案等。 | 项目建设方案 |
| 5 | 对攀枝花社会经济发展贡献度 （满分25分） | 20分 | 1.申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）近5年在脱贫攻坚期间对攀枝花市累计捐赠≥1亿元得5分；1亿元＞累计捐赠在≥0亿元，按照累计捐赠金额×（5/1亿）计算得分。 2. 申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）承诺在5年内对攀枝花市累计投资金额≥100亿元得15分；100亿元＞累计投资金额≥0元，按照累计投资金额×（10/100亿）计算得分。 （在项目主体工程开工前，实际投资应占承诺投资的10%；在开工两年后，实际投资应占承诺投资的30%；在开工四年后，实际投资应占承诺投资的60%；在项目完工前，实际投资应不低于承诺投资。） | 提供相关证明材料 |
|  |  | 5分 | 申报企业控股方（追溯至最高级别集团母公司）与攀枝花市国有企业成立合资公司共同开发抽水蓄能项目，助力攀枝花国有资产增值，得5分。 |  |

附件3

响应文件编制要求

一、比选申请函部分

二、服务部分

服务方案

三、商务技术部分

（一）商务响应偏离表

（二）服务响应偏离表

### 四、资格部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件

（二）投资人身份相关证明文件

（三）法定代表人身份证明书和授权委托书(格式)

（四）财务要求响应资料。

（五）承诺（格式）

（六）资格性检查类似业绩证明材料

### 五、投资能力及技术能力评审部分

（一）投资能力相关证明材料

（二）技术能力相关证明材料

（三）其他与项目有关的资料

（项目名称）

正本／副本

响  应  文  件

投资人： 　　　　 　　（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签名或盖章）

### 年  月  日

一、比选申请函部分

比选申请函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究了项目比选文件的全部内容，愿意以如下报价承担本项目的服务。

2．为此，我方就以下内容分别做出承诺：

（1）按比选文件的要求，提供的全部响应；

（2）我方承诺我方的响应文件中有关资料及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

（3）如果我方成为成交投资人，我方将按比选文件要求提供履约保证金，并保证忠实地执行双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；

（4）我方的比选有效期为：响应文件递交截止时间起90天；

（5）若我方成交投资人，我方将接受比选人的相关管理要求；

3．（其他补充说明）。

投资人：（投资人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

地址：

电话：

年  月  日

二、服务部分

服务方案（格式自定）

注：该部分需逐页加盖公章。

三、商务技术部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 比选商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投资人：       法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投资人公章）         （签名或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求如实填写，“商务需求”栏中，列出一级标题名称即可。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展，并逐页签名或盖章。

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

| 序号 | 比选服务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投资人：       法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投资人公章）           （签名或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求如实填写，“服务需求”栏中，列出一级标题名称即可；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展，并逐页签名或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

四、资格部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件

（二）投资人身份相关证明文件

（三）法定代表人身份证明书和授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投资人名称）任    （职务名称）职务，是（投资人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投资人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

注：若法定代表人参与抽签和比选应手持一份，用于确认身份。

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（投资人法定代表人名称）是                    （投资人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                   投资人法定代表人：

（签名或盖章）              （签名或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投资人公章）

年   月   日

注：

1. 若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若授权代表参与抽签和比选应手持“法定代表人身份证明书”和此文件各一份，用于确认身份。

（四）财务要求响应资料

（五）承诺（格式）

致：                   （比选人名称）：

（投资人名称）郑重承诺，

（1）我司有从事过抽水蓄能电站或水电站项目的经验，并有能力承担本抽水蓄能项目建设所需的所有费用。

（2）我司没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，我司没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态，我司无重大不良资产或不良投资项目；我司近三年内无不良经营行为，没有发生过重大生产安全和质量事故或重大投诉事件；我司没有被省级及以上建设主管部门或行业主管部门规定禁止参加本地区建设活动。

（3）我司没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府招商网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招商严重违法失信行为记录名单。

（4）我司没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目。

特此承诺。

（投资人公章）

年   月   日

（六）资格性检查类似业绩证明材料

五、投资能力及技术能力评审部分

（一）投资能力相关证明材料

财务报表

（二）技术能力相关证明材料

- 从业人员相关材料

- 投产的类似业绩证明材料

- 在建的类似业绩证明材料

- 获奖情况

- 其他与项目有关的资料（若有）

附件4

申报资料装订格式

项目申报文件装订成册，一式 16 份（纸质版 15 份，电子版 U 盘 1 份），需密封加盖封面章、骑缝章。

装订要求:申报文件应编制目录，并标明页码，目录后的正文部分（包括附件）页码应连续，每页（包括目录页）应应由法定代表人或授权代表签字，填写日期。